## Slide 1
การประยุกต์ใช้หลักการลีนบริหารจัดการโครงก่อสร้าง
รายวิชาผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและอสังหา
ทุกวันอาทิตย์ เวลา15.00 – 17.00

## Slide 2
ที่มาของประเด็น
01
บทนำ
02
หัวข้อนำเสนอ
ความเป็นมาของแนวคิด
03
ตัวอย่างแนวทางประยุกต์ใช้แนวคิดลีนในงานก่อสร้าง
04

## Slide 3: 1. ที่มาของประเด็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
Phase 1 เริ่มต้น
Phase 2 ทบทวนงานวิจัย
Phase 3 ประเด็นที่สนใจ
Phase 4 คัดเลือก
1.อยากธุรกิจรับเหมาให้กำไร
2.หลุมพรางของธุรกิจที่พบบ่อย ๆ
3.เหตุการณ์ที่เผชิญและทำให้เกิด
หลุมพลาง
4.แล้วเรามีเทคนิคเอาชนะอย่างไร
ทบทวนเอกสารเกี่ยวข้อง
สิ่งที่พบในงานก่อสร้าง
1.ปัญหาความล่าช้า
2.ปัญหาการสื่อสาร
3.งานเพิ่ม-ลด
4.เอกสารบริหารโครงการต่างๆ
แบบก่อสร้างที่ผิดพลาด
Phase 1 เริ่มต้น
เริ่มต้น
ค้นคว้าและวิเคราะห์
แนวคิด ลีน
รายวิชาผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและอสังหา
ทุกวันอาทิตย์ เวลา15.00 – 17.00

## Slide 4: วิดีโอ :
รายวิชาผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและอสังหา
ทุกวันอาทิตย์ เวลา15.00 – 17.00

## Slide 5
รายวิชาผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและอสังหา
ทุกวันอาทิตย์ เวลา15.00 – 17.00

## Slide 6
ทำไมต้องใช้ระบบลีน :
อุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในสภาวะที่ตกต่ำ การเมืองประสบปัญหา
ทำให้ทุกคน ที่เป็นส่วนหนึ่งของ อุตสาหกรรมนี้พยายาม หาทางแก้ปัญหา และพิจารณาแนวคิด ในการบริหารจัดการที่จะนำมาปรับใช้ ในอุตสาหกรรม รับเหมาก่อสร้าง
เช่น การพัฒนาความรู้ การนำเทคโนโลยี ที่สามารถนำมาประยุกต์ใ ช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานก่อสร้างที่เป็นอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในระดับองค์กร และ บุคคล
แนวโน้มธุรกิจก่อสร้าง ในอนาคตทั้งในประเทศ และต่างประเทศจะมีการแข่งขันสูงมาก นอกเหนือจากกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีเพื่อให้ได้มาของการสั่งซื้อ หรือเซ็นสัญญาก่อสร้างแล้ว เราควรต้องมีวิธีการที่จะทำกลยุทธ์ด้าน "คุณภาพ" (Quality) และ "ผลิตภาพ" (Productivity) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จทั้งในมุมมองของลูกค้าและของบริษัทเอง

## Slide 7
นิยมศัพท์

## Slide 8
รายวิชาผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและอสังหา
ความเป็นมาของการจัดการแบบลีน
ลีน ( Lean ) ถ้าใช้เป็นคำคุณศัพท์สามารถแปลเป็นภาษาไทยว่า ”ทำให้บาง"
หรือปราศจากส่วนเกิน ถ้าสมมติเป็นคน ก้อทำอ้วน ให้ เฟิร์ม
เพราะ ถ้าเปรียบคำนี้กับลักษณะของอุปกรณ์ก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์สมัยใหม่ มีขนาดที่เล็กลงแต่มี. ประสิทธิภาพสูงขึ้น / ด้านการบริหารและการดำเนินธุรกิจ

## Slide 9
แล้ว ลีน ใช้เพื่อการออกแบบและการจัดการกระบวนการ
เช่น ออกแบบ ระบบ, ทรัพยากร และมาตรการต่างๆ อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ในครั้งแรกที่ดำเนินการ โดยพยายามทำ ให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด (Minimum Waste) หรือมีส่วนเกินที่ไม่จำเป็น น้อยที่สุด
รายวิชาผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและอสังหา

## Slide 10
รายวิชาผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและอสังหา
เพราะ ความสูญเสียนั้นไม่ได้ประเมินจากผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย (Final Products)
เพียงอย่างเดียว แต่จะประเมินจากกิจกรรม หรือกระบวนการทั้งหมดที่ใช้ทรัพยากร
อธิบาย เช่นการวางแผน และควบคุมขั้นตอนก่อนทำงาน
โดย ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Non-value added)
ในก่อสร้าง เช่น ความผิดพลาดในการอ่านแบบ , การขาดการสื่อสาร , การทำงานนอกเหนือขั้นตอนกระบวนการที่กำหนดกิจกรรมที่มีความซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น การป้อนทรัพยากรเข้ากระบวนการผลิตช้าหรือเร็วเกินความจำเป็น การสั่งซื้อวัสดุที่ไม่ได้คุณลักษณะเข้ามาใช้งาน, การทำงานเสร็จก่อนกำหนดมากเกินไปและผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นต้น

## Slide 11
รายวิชาผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและอสังหา
หลักการ ลีน :
จะเน้นไปที่การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ลูกค้าต้องการ
โดยการทำความเข้าใจในกระบวนการผลิต
และ บ่งชี้ความสูญเสียภายในกระบวนการเหล่านั้น และกำจัดความสูญเสียเหล่านั้นทีละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง

## Slide 12
หลักการทั่วไปของ ลีน
· ทำให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด
· ทำความเข้าใจในคุณลักษณะและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในมุมมองของลูกค้าโดยตรงและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน
· บ่งชี้กระบวนการหรือกรรมวิธีในการผลิตในสายงานต่างๆ ที่มีผลต่อคุณลักษณะและคุณค่าดังกล่าว
กำจัดกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มออกไป
· สนับสนุนกระบวนการที่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้สามารถดำเนินการ (Flow) ได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
· ไม่ผลิตอะไรที่ยัง ไม่เป็นที่ต้องการจนกว่าจะมีความต้องการจากลูกค้า ( Demand Pull) และเมื่อจะผลิตต้องทำให้ เร็วที่สุด
รายวิชาผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและอสังหา

## Slide 13
รายวิชาผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและอสังหา
หลักการทำงานและการจัดการแบบลีน
ลีน ให้ความสำคัญกับแนวความคิด "ทำให้ถูกตั้งแต่ต้น"
ในทางทฤษฎีของ ลีน แล้ว การ "ทำให้ถูก" ในที่นี้หมายถึงการทำงานที่ป้องกัน ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้อย่างสิ้นเชิง
ซึ่งเป็นสาระสำคัญของหลักการประยุกต์ใช้ ลีน จะต้องมีการวิเคราะห์รายละเอียดของงาน และกระบวนการทำงานอย่างลึกซึ้ง เพื่อระบุที่มาหรือต้นตอของปัญหาที่อาจมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าการกำจัดต้นเหตุ ปัญหาเหล่านี้จะทำให้ความ ผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำๆในกระบวนการผลิตหมดไป

## Slide 14
รายวิชาผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและอสังหา
กลยุทธ์ดำเนิน ธุรกิจก่อสร้างที่รู้จักกัน ในนาม Lean Construction
ดัดแปลงมาจากแนวคิดเดียวกันกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต
ที่เรียกว่า Lean Manufacturing หรือ Lean Production เป็นการรวมของแนวคิดดังกล่าว
มาใช้บริหารโครงการก่อสร้างคือ การปรับปรุงเทคนิคการก่อสร้างและวิธีการบริหารโครงการ เพื่อให้ได้สิ่งปลูกสร้างที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า และมีผลตอบแทนที่เหมาะสม

## Slide 15
รายวิชาผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและอสังหา
ตัวอย่างแนวคิดลีนในการบริหารจัดการ
กลุ่มบริษัทไทคิชา ( Taikisha group ) ปัจจุบันถือเป็นบริษัทระดับแนวหน้าที่ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ รับเหมางานก่อสร้าง งานระบบประกอบอาคารในโรงงานอุตสาหกรรมอาคารขนาดใหญ่ เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า เป็นองค์การที่มีระบบการบริหารงานที่ดีย่อมบริษัทยึดถือแนวคิดและดำเนินนโยบายที่ว่า
“ การประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้นจะยึดถือตัวบุคคลอย่างเดียวไม่ได้ หากแต่จะต้องมีระบบบริหารที่ดีโดยนำมาตรฐานระบบบริหารงานที่ใช้กันแพร่หลายนำมาเป็นหลักในการพัฒนาระบบบริหารของบริษัท อันจะนำพาบริษัทไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ”

## Slide 16
รายวิชาผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและอสังหา
1.การออกแบบโครงการก่อสร้าง
การออกแบบไม่ได้เป็นแค่การออกแบบลักษณะรูปร่าง ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการออกแบบให้ได้คุณลักษณะที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งหมายความว่าแบบจะต้องมีความชัดเจนมากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงรายละเอียดมากที่สุด ป้องกันการเปลี่ยนแปลงแบบภายหลัง ซึ่งถือเป็นการสูญเสียอย่างหนึ่ง โดยอาจใช้อุปกรณ์หรือเทคนิคดังต่อไปนี้
1.1ใช้เทคนิคการแสดงแบบต่างๆ เช่น ภาพเสมือนจริง (Virtual Reality), แบบสามมิติ (3D CAD) หรือ Walk Through ซึ่งเป็นเทคนิคการแสดงแบบที่เหมือนกับกำลังเดินอยู่ในสิ่งก่อสร้าง ในการระบุความต้องการของลูกค้าอย่างชัดเจน เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงแบบในภายหลังโดยลูกค้า
การประยุกต์ใช้การจัดการแบบลีน ในเรื่องอะไรบ้าง

## Slide 17
รายวิชาผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและอสังหา
1.2.ใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) เพื่อทำความเข้าใจในแบบ และออกแบบโดยเน้นไปที่คุณค่าของแต่ละหน้าที่ (Functions)ใช้งาน หรือเน้นไปที่คุณลักษณะที่ลูกค้าต้องการ
1.3. ให้ผู้บริหารโครงการฯ ผู้จัดหาและจำหน่ายวัสดุ และผู้รับเหมาช่วง ที่ส่วนเกี่ยวข้อง มี่ส่วนร่วมในขั้นตอนการออกแบบ และสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันในลักษณะของ Partner
1.4. ออกแบบโดยยึดหลักมาตรฐานที่เป็นที่เข้าใจกันภายในโครงการ ฯ หากสามารถใช้ระบบการก่อสร้างแบบประกอบติดตั้ง (Pre-assembly) ได้ ก็สามารถควบคุมคุณภาพ ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาได้ดียิ่งขึ้น เพราะการออกแบบให้มีมาตรฐานชัดเจนในการติดตั้งจะช่วยลดปัญหาในการติดตั้งจริง ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และใช้เฉพาะเครื่องมือและอุปกรณ์ที่กำหนด และใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างแน่นอน ทำให้ควบคุมการทำงานง่ายขึ้น

## Slide 18
รายวิชาผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและอสังหา
2.การจัดเตรียมวัสดุโครงการ
การจัดเตรียมวัสดุ เป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างมาก ในการทำงานในโครงการ
ผู้ประกอบการรับจ้างมักจะ ประสบปัญหาในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการ ให้ทันเวลาที่จะต้องใช้ในงาน การจัดเตรียมทรัพยากรเป็นงานที่ละเอียดและ ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ
ในโครงการที่ไม่มีการวางแผนงานที่ดี จะไม่สามารถจัดเตรียมวัสดุที่ต้องการอย่างทันท่วงทีได้

## Slide 19
หลักการลีน
ต้องการเก็บเฉพาะวัสดุที่ต้องการใช้ในช่วงเวลาระหว่างขั้นตอนการดำเนินการเท่านั้น จะเห็นได้ว่า ถ้าต้องการปรับปรุงการจัดเตรียมทรัพยากรโดยการใช้หลักการลีน จะต้องมีการเตรียมความพร้อมหลายประการ โดยควรจะพิจารณาส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

## Slide 20
รายวิชาผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและอสังหา

## Slide 21
รายวิชาผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและอสังหา
แนวทางลดปัญหา วัสดุโครงการ
1. ประยุกต์ใช้แนวความคิด Partnering ระหว่างผู้รับเหมากับบริษัทผู้จัดหาวัสดุ แทนที่จะซื้อจากบริษัทใดก็ได้โดยควรจะสร้างเครือข่ายของบริษัทจัดหาที่เชื่อถือได้ สร้างความเชื่อถือระหว่างกัน จัดระบบการจัดหาใหม่ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักการ ลีน จะทำให้ลดความวิกฤตในการจัดซื้อลง
2.จัดหาวัสดุแบบ Just in time จนกระทั่งถึงจุดที่สามารถลดหรือกำจัดที่เก็บวัสดุที่หน้างานหรือกำจัดความซ้ำซ้อนในการจัดการวัสดุออกไป การจัดหาแบบ Just in time ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความพยายามในการปฏิบัติ และความร่วมมือจากบริษัทผู้จัดหาวัสดุ รวมถึงการวางแผนการทำงานก่อสร้างที่ดีและชัดเจนด้วย
3. ต้องทำให้เกิดความชัดเจนของค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท การกำจัดความสูญเสียในทั้งกระบวนการและกิจกรรมก่อสร้างต่างๆ ควรจะต้องทราบและเข้าใจในเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน เพื่อที่จะประกันได้ว่าสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าได้

## Slide 22
รายวิชาผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและอสังหา
3. กระบวนการก่อสร้างและการติดตั้ง
การนำหลักการ ลีนไปใช้ ควรจัดการผลิตให้สะดวกที่สุด
เช่นการจัดวางวัสดุให้ใกล้กับบริเวณที่จะใช้งาน เพื่อที่จะได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง และเมื่อทราบความต้องใช้สำหรับงานแต่ละงานก็จะสามารถจัดวางวัสดุอุปกรณ์ ไว้เพียงพอต่อการใช้งานจริงๆ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่จะไม่ให้มีการหยุดชะงักในขั้นตอนการทำงานทั้งหมด นอกจากนี้เครื่องจักรและคนงานทุกคนจะต้องมีความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องระยะเวลาที่แน่นอนพนักงานต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการประกอบผลิตภัณฑ์ และบางครั้งผู้จัดการโครงการอาจให้อำนาจกับพนักงานในโครงการในการตัดสินใจหยุดการผลิตหรือติดตั้งหากพบว่ามีข้อผิดพลาด(Defects) เกิดขึ้น วิธีการดังกล่าวทำให้สามารถตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพและแก้ไข ได้ทันที ในสายการติดตั้ง ทีมงานจะทราบความคืบหน้าของงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลที่ได้คือทุกคนจะได้รับรู้ถึงสถานะของกระบวนการทุกส่วนตลอดเวลา (Real time feedback)

## Slide 23
รายวิชาผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและอสังหา
4.การสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับบริษัทจัดหาและจำหน่ายวัสดุ – อุปกรณ์
การผลิตแบบ ลีน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำจัดความสูญเสีย ซึ่งรวมถึงเวลาที่ใช้ในการรอวัสดุที่ส่งผิด ส่งช้าการเก็บวัสดุที่ไม่จำเป็น และคลังวัสดุขนาดใหญ่ที่กองเก็บวัสดุที่มีปริมาณมากเกินอัตราการนำไปใช้ ในอุตสาหกรรมการผลิต การจัดหาวัสดุที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตได้ทันทีโดยไม่มี การเก็บวัสดุคงคลัง ที่รู้จักกันในนาม Just in time (JIT) จึงเป็นที่นิยมมากเพราะเป็นการลดต้นทุนการจัดการวัสดุ การจัดหาวัสดุในลักษณะนี้ได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเครือข่ายของบริษัทจัดหาวัสดุที่เชื่อถือได้ บริษัทผู้ผลิตที่ใช้หลักการ ลีน ควรพัฒนาความสัมพันธ์แบบไม่ผูกพันหรือแบบครั้งคราวกับบริษัทจัดหาวัสดุไปสู่การดำเนินธุรกิจแบบพันธมิตรคู่ค้า (Partnering) กับกลุ่มเครือข่ายบริษัทจัดหาวัสดุ โดยความสัมพันธ์ควรจะอยู่บนพื้นฐานของการสื่อสารที่ดีระหว่างกันและการเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจร่วมกัน ความสัมพันธ์ลักษณะนี้ให้ผลดีกับทั้งสองฝ่าย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการลดข้อผิดพลาดในการผลิต, ค่าใช้จ่ายและการส่งมอบตามเวลา) และทำให้ทั้งสองฝ่ายได้มีส่วนร่วมในธุรกิจและการพัฒนากลยุทธ์ร่วมกัน

## Slide 24
รายวิชาผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและอสังหา
การประยุกต์ใช้หลักการลีน ( Lean ) บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง งานระบบประกอบอาคาร
ประโยชน์ :
- ลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการทำงาน ?
- ลดปริมาณการใช้ทรัพยากร 5M’s ?
- ลดเวลาของกิจกรรมต่าง ๆ ในการผลิต ?
- ลดค่าใช้จ่ายของการผลิต ?
- เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างยั่งยื่น ?

## Slide 25
THANK YOU